AMPET

سوپر اپلیکیشن خدمات حیوانات خانگی و دامپزشکی

پروپوزال پروژه — اسکوپ، فازبندی، زمان‌بندی و بودجه

کد رنگ سازمانی:  #0F5D4A  •  #D4AF37

۱۴ مهر ۱۴۰۵ — پیش‌نویس برای بررسی و تأیید

پروپوزال پروژه AMPET — سوپر اپلیکیشن خدمات حیوانات خانگی و دامپزشکی

مرجع: `project-document.md` — سند اصلی پروژه (۵۵+ بخش، ۲۸ وایرفریم، ۴ فاز)

تاریخ تهیه: ۱۴ مهر ۱۴۰۵

وضعیت: پیش‌نویس برای بررسی و تأیید

۱. خلاصه اجرایی

AMPET یک سوپر اپلیکیشن دوطرفه (مارکت‌پلیس + خدمات) در حوزه پت‌شاپ و دامپزشکی است؛ اندروید + iOS (یا Web App برای iOS).

هدف: اتصال مالکان حیوانات (Customer)، ارائه‌دهندگان (Seller: پت‌شاپ، کلینیک، بیمارستان، گرومر، دامپزشک، پانسیون، عمده‌فروش، واردکننده) و ادمین پلتفرم در یک پلتفرم واحد.

تیم فعلی: ۲ نفر (مدیر پروژه + توسعه‌دهنده شریک). تکنولوژی مبنا: Microservices + PostgreSQL + Bot Crawler.

خروجی‌های این پروپوزال:

• تعریف اسکوپ دقیق فازها

• لیست صفحات و وایرفریم‌ها (۲۸ تصویر آماده در `wireframes/`)

• مدل درآمدی

• زمان‌بندی و بودجه پیشنهادی

• شرایط همکاری

۲. اهداف پروژه

| ردیف | هدف | شرح |
| --- | --- | --- |
| ۱ | هدف اصلی | ساخت سوپر اپ جامع خدمات حیوانات خانگی و دامپزشکی |
| ۲ | هدف فرعی | اتصال پت‌شاپ‌ها، دامپزشکان و مالکان در یک پلتفرم |
| ۳ | هدف تجاری | درآمد از کارمزد تراکنش، اشتراک، بیمه و خدمات ارزش‌افزوده |

۲.۱. دوازده قابلیت اصلی

| # | قابلیت | خلاصه |
| --- | --- | --- |
| ۱ | پنل سخت‌افزاری | برای صاحب حیوان و دامپزشک |
| ۲ | رزرو ویزیت حضوری | انتخاب خدمت → مرکز/دامپزشک → تأیید ارائه‌دهنده → پرداخت |
| ۳ | رزرو گرومینگ | در مرکز یا در محل |
| ۴ | ویزیت آنلاین | تماس تصویری با دامپزشک |
| ۵ | بیمه حیوانات | ۳ طرح: پایه ۲۵۰هزار / استاندارد ۴۵۰هزار / ویژه ۷۵۰هزار تومان سالانه |
| ۶ | حامی کارت | اشتراک ماهانه حمایت: نقره‌ای ۵۰هزار / طلایی ۱۵۰هزار / الماسی ۳۰۰هزار تومان (۸۰٪ صندوق + ۲۰٪ AMPET) |
| ۷ | دام بزرگ | گاو، گوسفند — خدمات محلی/سیار |
| ۸ | اسب | خدمات تخصصی اسب |
| ۹ | مارکت‌پلیس | فروش کالا و غذا — ارسال بر عهده فروشگاه (Store-Delivered) |
| ۱۰ | پت‌تکسی | انتقال حیوان — پایه ۱۲۰هزار + ۱۲هزار/کیلومتر — کارمزد AMPET ۱۵٪ |
| ۱۱ | کافه پت | رزرو میز، منو |
| ۱۲ | یادآوری | واکسیناسیون و موارد دوره‌ای |

۳. کاربران و نقش‌ها

| نقش | چه کسی است | دسترسی کلیدی |
| --- | --- | --- |
| Customer (خریدار) | مالک حیوان | خرید، رزرو، بیمه، حامی کارت، پت‌تکسی، کیف پول، تیکت، چت |
| Seller (ارائه‌دهنده) | ۱۰ نوع: پت‌شاپ، گرومر، کلینیک، بیمارستان، مطب دامپزشک، متخصص دام بزرگ، پانسیون، بیمارستان+پانسیون، عمده‌فروش، واردکننده | لیست کردن از مستر (فقط قیمت/موجودی) + ثبت خدمت/سرویس‌دهنده، مدیریت نوبت/ارسال/کیف پول |
| Admin | تیم AMPET | تأیید فروشنده، تأیید محصول، مدیریت سفارش/نوبت/بیمه/پت‌تکسی/تخفیف/تیکت/محتوا |
| Courier/Pickup | پیک فروشگاه یا پت‌تکسی | تأیید تحویل وب بدون نصب اپ + کد ۶ رقمی |

نکته مهم: فقط ۲ ترکیب نوع فعالیت مجاز است: «بیمارستان + پانسیون» و «پت‌شاپ + کلینیک». بقیه ترکیب‌ها رد می‌شوند.

۴. اسکوپ فازبندی‌شده (پیشنهاد اجرا)

| فاز | اسکوپ | صفحات کلیدی |
| --- | --- | --- |
| فاز ۱ — MVP | مارکت‌پلیس + پروفایل کاربر + Auth + پرداخت/کیف پول/تسویه + تأیید فروشنده + تأیید محصول + چت + تیکت + تخفیف + امتیاز/نظر/علاقه‌مندی + آدرس + موجودی + فاکتور + ادمین پایه | ۰-۱ تا ۰-۴، ۱ تا ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۲۳ تا ۴۰ (بخش مشتری) + ۱،۲،۵ تا ۱۰،۱۴ تا ۱۶ (فروشنده) + وایرفریم‌های ۱ تا ۱۰، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۸ |
| فاز ۲ | رزرو نوبت + ویزیت آنلاین + پرونده حیوان + یادآوری | صفحات ۷، ۸، ۱۶، ۱۷ + پرونده/واکسن/اشتراک‌گذاری + وایرفریم‌های ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۵ تا ۲۷ |
| فاز ۳ | گرومینگ در محل + پت‌تکسی + کافه پت + پانسیون | صفحات ۹ تا ۱۱ + وایرفریم ۲۲ |
| فاز ۴ | بیمه + حامی کارت + دام بزرگ/اسب + اعتبار BNPL | صفحات ۱۲، ۱۳ + بخش دام بزرگ |

مبنا: `project-document.md:454-459` (فازهای توسعه).

خارج از اسکوپ فاز ۱ (مگر توافق کتبی): بیمه، حامی کارت، پت‌تکسی، کافه پت، دام بزرگ، اپ سخت‌افزاری.

۵. صفحات و وایرفریم‌ها — وضعیت موجود

۵.۱. وایرفریم‌های آماده (۲۸ عدد — پوشه `wireframes/`)

مشتری: login, home, search, store, product, cart, address, checkout, payment-result, orders, booking, booking-detail, return-request, wallet, pet-profile, order-tracking, online-visit, chat فروشنده: seller-dashboard, seller-bookings, seller-shipping, seller-wallet, add-product, add-service, add-provider, manage-providers پیک: courier-delivery ادمین: admin-panel

۵.۲. صفحات سمت مشتری (۴۰ صفحه)

ورود/OTP/پروفایل/انتظار تأیید، خانه، جستجو، فروشگاه، محصول، سبد چندفروشگاهی، چک‌اوت (آدرس + بازه تحویل + روش ارسال/پرداخت + تخفیف/امتیاز)، رزرو، ویزیت آنلاین، گرومینگ در محل، پت‌تکسی، کافه، بیمه، حامی کارت، پروفایل، سفارش‌ها، نوبت‌ها، پیام‌ها، اعلان‌ها، تنظیمات، تخفیف‌ها، صفحه فروشگاه، ردیابی (کد ۶ رقمی)، کیف پول، مرجوعی، تیکت (لیست/جدید/جزئیات)، نظر، علاقه‌مندی، کدهای تخفیف، گفتگوها، حیوانات من، افزودن حیوان، پرونده حیوان، سوابق پزشکی، اشتراک‌گذاری پرونده (لینک ۷ روزه + QR)، آدرس‌ها، انتخاب آدرس و بازه.

۵.۳. صفحات فروشنده (۲۲ صفحه)

داشبورد، محصولات، نوبت‌ها، خدمات، پروفایل فروشگاه، سفارش‌ها، درآمد/تسویه، پیام‌ها، تنظیمات، لیست کردن کالا از مستر (فقط قیمت/موجودی)/افزودن خدمت/سرویس‌دهنده، مدیریت سرویس‌دهندگان، تنظیمات ارسال، مدیریت ارسال و پیک‌ها (لینک تأیید وب)، کیف پول و برداشت، مرجوعی، نظرات، گفتگوها، کد تخفیف فروشگاهی، آدرس ثبتی، بازه تحویل.

۵.۴. ادمین (۲۰ قابلیت)

کاربران، فروشگاه‌ها، محصولات، سفارش‌ها، نوبت‌ها، تخفیف‌ها، محتوا، تیکت‌ها، گزارش‌ها، تنظیمات، دسترسی‌ها، نظرات، بیمه، پت‌تکسی، کافه، دام بزرگ، مالی، اعلان گروهی، لاگ، API.

۶. فرآیندهای کلیدی (خلاصه برای کارفرما)

• تأیید فروشنده: ثبت‌نام OTP → تکمیل مدارک اختصاصی نوع → «در انتظار تأیید» → چک‌لیست ۵ موردی ادمین → تأیید/رد/نقص (دلیل اجباری) → فعال‌سازی + سطح «تازه‌کار». مهلت تکمیل نقص: ۷ روز.

• تأیید محصول: پیش‌بررسی خودکار ۱۰ شرطی (۳ تا ۱۲ تصویر، عنوان ۱۰-۸۰، توضیح ۵۰+ حرف و...) → صف ادمین (SLA ۲۴ ساعته، دارو ۷۲ ساعته) → چک‌لیست ۱۰ موردی → انتشار یا رد (۳ تلاش، سپس تعلیق ۷ روزه).

• پرداخت و تسویه: اسکرو (نگهداشت امانی) تا تحویل با کد ۶ رقمی + عکس → آزادسازی → تسویه ۱۴ روزه. روش‌ها: درگاه بانکی + زرین‌پال + کیف پول + اعتبار BNPL.

• لغو/مرجوعی/بازگشت وجه: جدول لغو سفارش و نوبت + SLA بازگشت وجه + فاکتور رسمی.

• بیمه: استعلام (سن ≤۸ سال، واکسن فعال) → پرداخت → بررسی ادمین (۳ روز) → صدور PDF+QR → ادعا (۵ روز بررسی) → واریز به کیف پول.

• پت‌تکسی: قیمت شفاف → رزرو ۱۰ دقیقه‌ای پیک → اسکرو → ردیابی زنده + تماس ایمن → تحویل با کد ۶ رقمی.

جزئیات کامل در سند فنی و سند اصلی.

۷. مدل درآمدی AMPET (خلاصه)

| محل درآمد | نرخ |
| --- | --- |
| کارمزد پت‌تکسی | ۱۵٪ |
| سهم AMPET از حامی کارت | ۲۰٪ (۸۰٪ صندوق حمایت) |
| بیمه | حاشیه حق بیمه منهای خسارت (سقف‌ها: ۱۵ / ۳۵ / ۶۰ میلیون) |
| مارکت‌پلیس و خدمات | کارمزد فروش + تسویه (درصد نهایی در قرارداد توسعه — پیشنهاد اولیه در مذاکره) |
| تمدید سالانه حامی کارت | ۲ ماه رایگان برای پرداخت سالانه (جذب retention) |

قیمت‌های بیمه و حامی کارت و پت‌تکسی در `project-document.md:489-495, 576-579, 648-657` قطعی شده‌اند و مبنای پیاده‌سازی‌اند.

۸. تکنولوژی پیشنهادی (خلاصه مدیریتی — جزئیات در سند معماری)

• اپ: Flutter (یک کدپایه Android+iOS) — جایگزین: React Native

• بک‌اند: Node.js (NestJS) میکروسرویس — ۱۲ سرویس (Auth, User, Marketplace, Booking, Payment, Notification, Insurance, Transport, Cafe, Livestock, Crawler Bot, Reminder)

• دیتا: PostgreSQL 16 + Redis + RabbitMQ + Elasticsearch

• ذخیره‌سازی: S3-compatible — چت: WebSocket — نقشه: OSM/Mapbox

• پرداخت: درگاه بانکی + زرین‌پال — پیامک: کاوه‌نگار و مشابه — مانیتورینگ: Prometheus/Grafana/Sentry — CI/CD: GitHub Actions/GitLab CI

۹. خروجی‌ها و معیار پذیرش فاز ۱

| خروجی | معیار پذیرش |
| --- | --- |
| وایرفریم نهایی (۲۸) | تأیید مدیر پروژه |
| UI/UX (Figma) | دیزاین‌سیستم (رنگ `#0F5D4A`، اکسنت `#D4AF37` — فریز شده، فونت Vazirmatn، RTL) + ۱۳۰٪ text-scale + کنتراست ۴.۵:۱ |
| اپ اندروید/iOS + پنل وب ادمین/فروشنده | نصب از Play/بازار/App Store، لاگین OTP، خرید تا تحویل با کد ۶ رقمی |
| مستند فنی + API + ERD | پوشش ۱۲ سرویس + تست قراردادی |
| تست و انتشار | تست UAT + نسخه‌بندی + مانیتورینگ فعال |

۱۰. زمان‌بندی پیشنهادی (قابل مذاکره)

| فاز | بازه پیشنهادی | پیش‌نیاز تأیید |
| --- | --- | --- |
| فاز ۱ MVP | ۴ تا ۶ ماه | تأیید وایرفریم + UI + این پروپوزال |
| فاز ۲ | ۲ تا ۳ ماه پس از فاز ۱ | بازخورد کاربران فاز ۱ |
| فاز ۳ | ۲ تا ۳ ماه | ناوگان پیک/گرومر همکار |
| فاز ۴ | ۳ تا ۴ ماه + مجوزهای بیمه‌ای | قرارداد بیمه‌گر + مجوز دامپزشکی |

SLAهای عملیاتی (۲۴h بازبینی محصول، ۷ روز نقص فروشنده، ۱۴ روز تسویه) در قرارداد توسعه الزام می‌شوند.

۱۱. بودجه (جای خالی — پس از تأیید اسکوپ پر می‌شود)

| قلم | مبلغ (تومان) | نحوه پرداخت |
| --- | --- | --- |
| فاز ۱ (طراحی + توسعه + تست + انتشار) | … | …٪ پیش‌پرداخت / …٪ تحویل مرحله‌ای / …٪ پذیرش نهایی |
| فاز ۲ | … |  |
| فاز ۳ | … |  |
| فاز ۴ | … |  |
| پشتیبانی سالانه (SLA) | …٪ مبلغ توسعه / سال | ماهانه/فصلی |
| هزینه‌های شخص ثالث (سرور، پیامک، درگاه، نقشه، استورها) | به عهده کارفرما + فاکتور |  |

تاریخ شروع / تحویل / بودجه در `project-document.md:14-17` فعلاً خالی است و با امضای این پروپوزال قطعی می‌شود.

۱۲. مفروضات، ریسک‌ها و مدیریت آن‌ها

| # | ریسک/فرض | اقدام |
| --- | --- | --- |
| ۱ | تغییر اسکوپ وسط فاز | هر تغییر = الحاقیه کتبی + اثر زمان/هزینه |
| ۲ | تأخیر مدارک/بازخورد کارفرما | SLA پاسخ ۳ روز کاری؛ تأخیر به زمان اضافه می‌شود |
| ۳ | مجوزهای دارو/بیمه/دامپزشکی | فاز ۴ منوط به مجوز؛ در غیر این صورت اسکوپ معلق |
| ۴ | کیفیت تصاویر/محتوای فروشنده | پیش‌بررسی خودکار + رد ادمین طبق چک‌لیست |
| ۵ | تقلب/ادعای جعلی بیمه | سقف خسارت + فرانشیز + تعلیق پس از ۳ مورد مشکوک |
| ۶ | مالکیت کد و دانش | انتقال کامل ریپو + مستندات در تحویل نهایی (جزئیات در قرارداد) |

۱۳. گام بعدی

• تأیید این پروپوزال (امضا + تاریخ شروع)

• ورود به سند «Technical Architecture» برای فریز استک و APIها

• امضای «قرارداد برنامه‌نویس» و شروع اسپرینت ۰ (راه‌اندازی ریپو، محیط‌ها، دیزاین‌سیستم)

امضا

| طرف | نام | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- | --- |
| کارفرما / مدیر پروژه |  |  |  |
| مجری / توسعه‌دهنده |  |  |  |

*این پروپوزال بر اساس `AMPET_OpenCode/project-document.md` و ۲۸ وایرفریم پوشه `wireframes/` تهیه شده و با تأیید طرفین مبنای قرارداد توسعه خواهد بود.*

AMPET  •  0F5D4A  •  D4AF37